ЕУ подршка интегралном територијалном развоју – ЕУ ИНТЕГРА

ОПИС ПОСЛОВА ЗА ПАРТИЈУ 7.

УСЛУГЕ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ И МОНИТОРИНГА У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАБАВКЕ И ИНСТАЛАЦИЈЕ ИТ ОПРЕМЕ, У СЛЕДЕЋИМ ЈЛС: КРУШЕВАЦ И БОР

| Бр. уговора о донацији: | 2024/461-514 | Локација имплементације пројеката: | Бор и Крушевац |
| --- | --- | --- | --- |
| Буџетска линија: | 5.9.5. | Период извршења: | мај 2026. – април 2028. |

Уводне информације и сврха

Стална конференција градова и општина (СКГО) је почетком 2025. године отпочела са имплементацијом Програма „ЕУ подршка интегралном територијалном развоју – ЕУ ИНТЕГРА”, који финансира Европска Унија у оквиру ширег програма подршке ИПА III. Циљ Програма је модернизација локалних самоуправа у Србији кроз примену ЕУ модела за интегрални одрживи територијални развој. Кључна ресорно надлежна институција на националном нивоу је Министарство за европске интеграције, док су СКГО и УНОПС имплементациони партнери у погледу реализације планираних пројектних активности. Део Програма ЕУ ИНТЕГРА који спроводи СКГО усмерен је на подизање капацитета јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и регионалних развојних агенција (РРА) за припрему и имплементацију интегралних развојних пројеката који ће се реализовати кроз грант шему. У складу са тим, СКГО је спровео јавни позив за подношење предлога пројеката локалног развоја и окончао процес селекције и уговарања пројеката, у складу са Практичним водичем за процедуре уговарања спољне помоћи Европске уније (ПРАГ правила). СКГО је у том контексту спровео јавни позив за подношење предлога пројеката локалног развоја, након чега је успешно окончан процес евалуације, селекције и уговарања пројеката. За финансирање је одабрано укупно пет пројеката који се реализују у јединицама локалне самоуправе: Крушевац, Пирот, Мерошина, Ужице и Бор. Планирано трајање пројеката износи 21 месец. Након потписивања уговора о додели бесповратних средстава, СКГО обезбеђује техничку и финансијску подршку корисницима грантова, као и континуирани мониторинг напретка у реализацији пројектних активности. У циљу обезбеђивања високог квалитета имплементације одабраних пројеката и ефикасне реализације предвиђених активности, СКГО ће ангажовати правно или физичко лице, у даљем тексту: стручњак за мониторинг и техничку подршку у реализацији набавке и инсталације ИТ опреме на територији Бора и Крушевца - Набавка и инсталација touchscreen киоска са SSL видео садржајем и информативним страницама, набавка и инсталација визуелног система за ред/позивање на услужном шалтеру, развој и постављање сигнализације за приступачност и навигацију и инсталација VR (виртуелна стварност) станице/комплета у згради општине у Крушевцу и постављање мониторинг собе са системом за праћење попуњености контејнера у Бору. Ангажовани стручњак ће блиско сарађивати са пројектним тимом СКГО и представницима локалних самоуправа, пружајући мониторинг, контролу и подршку током процеса набавке и инсталације ИТ опреме како би се осигурало да су све активности и трошкови у потпуности усклађени са уговорним обавезама, правилима струке и процедурама Европске уније.

### Задатак ангажованог правног или физичког лица

- Анализу и процену техничке спецификације, предлога уговора и критеријума у оквиру конкурсне документације као и извештаја о отварању и оцењивању понуда у процесу јавних набавки у области набавке и инсталације ИТ елемената;

- Контрола о усклађености стварне вредности са буџетираном вредношћу у оквиру грант уговора;

- Преглед техничких делова извештаја о напретку које достављају корисници пројекта и извођачи радова, уз давање стручног мишљења о усклађености са стварним стањем на терену у области набавке и инсталације ИТ елемената;

- Идентификацију потенцијалних техничких, оперативних или имплементационих ризика који могу утицати на реализацију инфраструктурних активности у области набавке и инсталације ИТ елемената;

- Давање стручних препорука за унапређење имплементације инфраструктурних активности у области набавке и инсталације ИТ елемената.

### Очекивани производи рада

- Кратке белешке о процесу набавке и инсталације ИТ опреме; - Ревидирање извештаја корисника гранта у складу са динамиком имплементације (квартални, годишњи); - Кратке белешке о идентификованим ризицима и неправилностима у реализацији набавке и инсталације ИТ опреме.

| ### Задаци и обим ангажмана |  |
| --- | --- |
| Задаци | Максимално предвиђен број дана |
| 1. Анализa и проценa техничких спецификација критеријума, евалуације пристиглих пријава и предлога уговора и критеријума у оквиру конкурсне документације у процесу јавних набавки | 1 |
| - Мониторинг и контролу техничких спецификација испоручене опреме у складу са уговором и пројектним задатком као и проверу функционисања успостављених система. | 3 |
| Максималан број дана | 4 |

Потребне квалификације, искуство и вештине

Обавезни услови: - Више образовање (минимум 180 ЕСП бодова) - Радно искуство у области процене, набавке и инсталације ИТ опреме - 10 година - Искуство у припреми и проценама техничких спецификација ИТ опреме и процене софтверских решења (ERP, CRM, DMS, GIS, е-управа, системи за управљање базама података) - 5 година - Познавање важећих прописа и стандарда у области ИТ - Одлично познавање енглеског језика; - Добре аналитичке, комуникационе, организационе и вештине извештавања. Пожељни услови: - Искуство у имплементацији пројеката финансираних из ЕУ и других међународних донаторских фондова; - Искуство у раду са локалним самоуправама.

Комуникација и координација током ангажмана

У обављању активности, ангажовани стручњак ће бити у сталној комуникацији са Саветницом за инфраструктуру, као и са Mенаџером програма. Такође, ангажовани стручњак ће блиско сарађивати са другим стручњацима ангажованим на истим грантовима ради размене релевантних информација, усаглашавања налаза и заједничког извештавања према пројектном тиму ЕУ ИНТЕГРА.