ЕУ подршка интегралном територијалном развоју – ЕУ ИНТЕГРА

ОПИС ПОСЛОВА ЗА ПАРТИЈУ 9.

УСЛУГЕ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ И МОНИТОРИНГА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНФРАСТРУКТУРНИХ РАДОВА У ОБЛАСТИ  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ И МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СЛЕДЕЋИМ ЈЛС: УЖИЦЕ, ПОЖЕГА, ЧАЈЕТИНА, ПИРОТ, БАБУШНИЦА, ДИМИТРОВГРАД И БЕЛА ПАЛАНКА (ГОРЊА КОРИТНИЦА И МОКЛИШТЕ)

| Бр. уговора о донацији: | 2024/461-514 | Локација имплементације пројеката: | Ужице, Пожега, Чајетина, Пирот, , Бабушница, Димитровград И Бела Паланка (Горња Коритница и Моклиште) |
| --- | --- | --- | --- |
| Буџетска линија: | 5.9.5. | Период извршења: | мај 2026. – април 2028. |

Уводне информације и сврха

Стална конференција градова и општина (СКГО) је почетком 2025. године отпочела са имплементацијом Програма „ЕУ подршка интегралном територијалном развоју – ЕУ ИНТЕГРА”, који финансира Европска Унија у оквиру ширег програма подршке ИПА III. Циљ Програма је модернизација локалних самоуправа у Србији кроз примену ЕУ модела за интегрални одрживи територијални развој. Кључна ресорно надлежна институција на националном нивоу је Министарство за европске интеграције, док су СКГО и УНОПС имплементациони партнери у погледу реализације планираних пројектних активности. Део Програма ЕУ ИНТЕГРА који спроводи СКГО усмерен је на подизање капацитета јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и регионалних развојних агенција (РРА) за припрему и имплементацију интегралних развојних пројеката који ће се реализовати кроз грант шему. У складу са тим, СКГО је спровео јавни позив за подношење предлога пројеката локалног развоја и окончао процес селекције и уговарања пројеката, у складу са Практичним водичем за процедуре уговарања спољне помоћи Европске уније (ПРАГ правила). СКГО је у том контексту спровео јавни позив за подношење предлога пројеката локалног развоја, након чега је успешно окончан процес евалуације, селекције и уговарања пројеката. За финансирање је одабрано укупно пет пројеката који се реализују у јединицама локалне самоуправе: Крушевац, Пирот, Мерошина, Ужице и Бор. Планирано трајање пројеката износи 21 месец. Након потписивања уговора о додели бесповратних средстава, СКГО обезбеђује свеобухватну техничку и финансијску подршку корисницима грантова, као и континуирани мониторинг напретка у реализацији пројектних активности. У циљу обезбеђивања високог квалитета имплементације одабраних пројеката и ефикасне реализације предвиђених активности, СКГО ће ангажовати правно или физичко лице, у даљем тексту: стручњак за мониторинг и техничку подршку у реализацији инфраструктурних радова у области електротехничких и машинских инсталација у следећим ЈЛС: Ужице, Пожега, Чајетина, Пирот, Бабушница, Димитровград и Бела Паланка (Горња Коритница и Моклиште) - уградња соларних панела на згради општине у Чајетини, на објектима вртића Бамби, Лептирић и Пчелица у Пожеги и на објекту вртића Полетарац у Ужицу, уградња топлотних пумпи у Пољопривредној школи са домом ученика „Љубо Мићић“ у Пожеги и у вртићу Сунце у Дријетану, изградња зграде Хитне медицинске помоћи у Пироту, текуће одржавање објекта Дома здравља др. Јован Ристић у Бабушници, реконструкција Мултифункционалног објекта у Жељуши, адаптација и санација зграде здравства - објекта амбуланте у Горњој Коритници и адаптација и санација дела објекта Задружног дома-амбуланте у Моклишту. Стручњак неће обављати законски прописан стручни надзор над извођењем радова, који остаје у надлежности званично именованог надзорног инжењера у складу са важећим националним законодавством. Ангажовани стручњак ће блиско сарађивати са пројектним тимом СКГО и представницима локалних самоуправа, пружајући подршку током реализације електро и машинских радова, како би се осигурало да су све активности и трошкови у потпуности усклађени са уговорним обавезама, законским оквиром и процедурама Европске уније.

Задатак ангажованог правног или физичког лица

- Анализа релевантне пројектно-техничке документације везане за електро и машинске инсталације

- Анализу и процену техничке спецификације, предлога уговора и критеријума у оквиру конкурсне документације као и извештаја о отварању и оцењивању понуда у процесу јавних набавки у области електротехничких и машинских инсталација;

- Спровођење теренских посета локацијама на којима се реализују инфраструктурни радови у области електротехничких и машинских инсталација у договору са саветником за инфраструктуру;

- Праћење напретка радова и процену усклађености изведених радова у области електротехничких и машинских инсталација са уговором о извођењу и одобреном пројектном документацијом и регистровање свих одступања од техничких спецификација;

- Преглед техничких делова извештаја о напретку које достављају корисници пројекта и извођачи радова, уз давање стручног мишљења о усклађености са стварним стањем на терену у области електротехничких и машинских инсталација;

- Идентификацију потенцијалних техничких, оперативних или имплементационих ризика који могу утицати на реализацију инфраструктурних активности у области електротехничких и машинских инсталација.

### Очекивани производи рада

- Кратке техничке белешке о верификацији напретка инфраструктурних активности у предметној области; - Белешке о идентификованим ризицима и неправилностима у реализацији инфраструктурних интервенција у предметној области; - Препоруке за унапређење имплементације инфраструктурних активности у предметној области; - Ревидирање извештаја корисника у делу електро и машинских инсталација

| ### Задаци и обим ангажмана |  |
| --- | --- |
| Задаци | Максимално предвиђен број дана |
| - Анализа релевантне документације у области електротехничких и машинских инсталација (пројеката, предмера и предрачуна, техничких спецификација, предлога уговора, конкурсне и друге документације), као и њихова процена уз давање препорука за унапређење. | 1 |
| - Анализа конкурсне документације и предлога уговора и давање препорука у складу са техничком документацијом у области електротехничких и машинских инсталација. Праћење напретка радова и усклађености са уговором и пројектном документацијом, као и праћење испуњености законских предуслова у области електротехничких и машинских инсталација. Праћење мера безбедности и услова за реализацију инфраструктурних активности у области електротехничких и машинских инсталација. Финансијско и временско праћење инфраструктурних активности, идентификација ризика, неправилности и кашњења уз предлагање корективних мера, као и давање стручних препорука за корекције и унапређење имплементације у области електротехничких и машинских инсталација. Спровођење периодичних теренских посета у складу са потребама и у договору са саветником за инфраструктуру. | 6 |
| Максималан број дана | 7 |

Потребне квалификације, искуство и вештине

Обавезни услови: - Високо образовање (минимум 240 ЕСП бодова) из области техничких или сродних наука, односно завршене мастер академске, специјалистичке академске или струковне студија, или основне студије у трајању од најмање 4 године - Најмање 10 година професионалног искуства у области електротехничких и машинских инсталација; - Поседовање једне од лиценци број: 430, 434, 436, 730, 830, 450, 750, 850, 451, МI 06-01.1, МI 06-01.2, МI 06-02.1, MI 06-03.1,EI 05-01.1, EI 05-01.2 или EI 05-02.1. - Искуство у анализи пројектно-техничке документације, предмера и предрачуна радова; - Добро познавање процеса припреме и реализације инфраструктурних пројеката; - Познавање релевантних грађевинских прописа Републике Србије; - Одлично познавање енглеског језика; - Добре аналитичке, комуникационе, организационе и вештине извештавања. Пожељни услови: - Искуство у имплементацији пројеката финансираних из ЕУ и других међународних донаторских фондова; - Искуство у раду са локалним самоуправама.

Комуникација и координација током ангажмана

У обављању активности, ангажовани стручњак ће бити у сталној комуникацији са Саветницом за инфраструктуру, као и са Mенаџером програма. Такође, ангажовани стручњак ће блиско сарађивати са другим стручњацима ангажованим на истим грантовима ради размене релевантних информација, усаглашавања налаза и заједничког извештавања према пројектном тиму ЕУ ИНТЕГРА.