ЕУ подршка интегралном територијалном развоју – ЕУ ИНТЕГРА

ОПИС ПОСЛОВА ЗА ПАРТИЈУ 10.

УСЛУГЕ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ И МОНИТОРИНГА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНФРАСТРУКТУРНИХ РАДОВА У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ И РЕНОВАЦИЈЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, У СЛЕДЕЋИМ ЈЛС: УЖИЦЕ, ЧАЈЕТИНА, БАЈИНА БАШТА И СВРЉИГ

| Бр. уговора о донацији: | 2024/461-514 | Локација имплементације пројеката: : | Ужице, Чајетина, Бајина Башта и Сврљиг |
| --- | --- | --- | --- |
| Буџетска линија: | 5.9.5. | Период извршења: | мај 2026. – април 2028. |

Уводне информације и сврха

Стална конференција градова и општина (СКГО) је почетком 2025. године отпочела са имплементацијом Програма „ЕУ подршка интегралном територијалном развоју – ЕУ ИНТЕГРА”, који финансира Европска Унија у оквиру ширег програма подршке ИПА III. Циљ Програма је модернизација локалних самоуправа у Србији кроз примену ЕУ модела за интегрални одрживи територијални развој. Кључна ресорно надлежна институција на националном нивоу је Министарство за европске интеграције, док су СКГО и УНОПС имплементациони партнери у погледу реализације планираних пројектних активности. Део Програма ЕУ ИНТЕГРА који спроводи СКГО усмерен је на подизање капацитета јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и регионалних развојних агенција (РРА) за припрему и имплементацију интегралних развојних пројеката који ће се реализовати кроз грант шему. У складу са тим, СКГО је спровео јавни позив за подношење предлога пројеката локалног развоја и окончао процес селекције и уговарања пројеката, у складу са Практичним водичем за процедуре уговарања спољне помоћи Европске уније (ПРАГ правила). СКГО је у том контексту спровео јавни позив за подношење предлога пројеката локалног развоја, након чега је успешно окончан процес евалуације, селекције и уговарања пројеката. За финансирање је одабрано укупно пет пројеката који се реализују у јединицама локалне самоуправе: Крушевац, Пирот, Мерошина, Ужице и Бор. Планирано трајање пројеката износи 21 месец. Након потписивања уговора о додели бесповратних средстава, СКГО обезбеђује техничку и финансијску подршку корисницима грантова, као и континуирани мониторинг напретка у реализацији пројектних активности. У циљу обезбеђивања високог квалитета имплементације одабраних пројеката и ефикасне реализације предвиђених активности,, СКГО ће ангажовати правно или физичко лице, у даљем тексту: стручњак за мониторинг и техничку подршку у реализацији инфраструктурних радова у области изградње и реновације зелених површина. Стручњак ће вршити мониторинг и пружати стручну подршку корисницима грантова у процесу имплементације инфраструктурних радова у области изградње и реновације зелених површина на територији Сврљига, Ужица, Бајине Баште и Чајетине - реконструкција парка спортско-рекреативног комплекса „Браћа Милутиновић“ у Бајиној Башти, пејзажно уређење дела улице Миленка Топаловића у Бајиној Башти, изградња мултифункционалног парка у Чајетини, реконструкцији дела дворишта вртића ''Бамби'' у Ужицу, реконструкција јавног парка испред објекта касарне ''Четврти пук'' у Улици Милоша Обреновића у Крчагову и рехабилитација пољопривредног земљишта у Кривој Реци, реконструкција партерног уређења платоа испред Културног центра у Сврљигу, текуће одржавање и озелењавање тротоара у улици Васе Албанца у Сврљигу, спољно уређење спортског комплекса Пастириште у Сврљигу и озелењавање и постављање мобилијара у центру Сврљига. Стручњак неће обављати законски прописан стручни надзор над извођењем радова, који остаје у надлежности званично именованог надзорног инжењера у складу са важећим националним законодавством. Ангажовани стручњак ће блиско сарађивати са пројектним тимом СКГО и представницима локалних самоуправа, пружајући подршку током имплементације активности везаних за изградњу и реновацију зелених површине ,како би се осигурало да су све активности и трошкови у потпуности усклађени са уговорним обавезама, законским оквиром и процедурама Европске уније.

### Задатак ангажованог правног или физичког лица

- Анализа релевантне пројектно-техничке документације (пројекти, предмери и предрачуни, техничке спецификације и друга документација) и давање препорука за њено унапређење;

- Анализу и процену техничке спецификације, предлога уговора и критеријума у оквиру конкурсне документације као и извештаја о отварању и оцењивању понуда у процесу јавних набавки у области изградње и реновације зелених површина;

- Спровођење периодичних теренских посета локацијама на којима се реализују инфраструктурни радови у области изградње и реновације зелених површина у договору са саветником за инфраструктуру;

- Праћење напретка радова и процену усклађености изведених радова у области изградње и реновације зелених површина са уговором о извођењу и одобреном пројектном документацијом и регистровање свих одступања од техничких спецификација;

- Праћење испуњености свих легалних предуслова за отпочињање радова, као и праћење и извештавање о испуњености свих неопходних услова за несметано извођење и употребу објекта у складу са важећим законом о изградњи и релевантним прописима у области изградње и реновације зелених површина;

- Преглед техничких делова извештаја о напретку које достављају корисници пројекта и извођачи радова, уз давање стручног мишљења о усклађености са стварним стањем на терену у области изградње и реновације зелених површина;

- Идентификацију потенцијалних техничких, оперативних или имплементационих ризика који могу утицати на реализацију инфраструктурних активности у области изградње и реновације зелених површина;

- Идентификовање и пријављивање неправилности или кашњења, уз предлог корективних мера СКГО-у у области изградње и реновације зелених површина;

- Давање стручних препорука за унапређење имплементације инфраструктурних активности у области изградње и реновације зелених површина.

### Очекивани производи рада

- Кратке техничке белешке о верификацији напретка инфраструктурних активности у предметној области; - Белешке о идентификованим ризицима и неправилностима у реализацији инфраструктурних интервенција у предметној области; - Препоруке за унапређење имплементације инфраструктурних активности у предметној области.

| ### Задаци и обим ангажмана |  |
| --- | --- |
| Задаци | Максимално предвиђен број дана |
| - Анализа релевантне документације у области изградње и реновације зелених површина (пројеката, предмера и предрачуна, техничких спецификација, предлога уговора, конкурсне и друге документације), као и њихова анализа и процена уз давање препорука за унапређење. | 1 |
| - Анализа конкурсне документације и предлога уговора и давање препорука у складу са техничком документацијом у области изградње и реновације зелених површина. Праћење напретка радова и усклађености са уговором и пројектном документацијом, као и праћење испуњености законских предуслова у области изградње и реновације зелених површина. Праћење мера безбедности и услова за реализацију инфраструктуирних активности у области изградње и реновације зелених површина. Финансијско и временско праћење инфраструктурних активности, идентификација ризика, неправилности и кашњења уз предлагање корективних мера, као и давање стручних препорука за корекције и унапређење имплементације у области изградње и реновације зелених површина. Спровођење периодичних теренских посета у складу са потребама и у договору са саветником за инфраструктуру. | 6 |
| Максималан број дана | 7 |

Потребне квалификације, искуство и вештине

Обавезни услови: - Високо образовање (минимум 240 ЕСП бодова) из области пејзажне архитектуре, хортикултуре, шумарства или сродних наука, односно завршене мастер академске, специјалистичке академске или струковне студија, или основне студије у трајању од најмање 4 године - Најмање 10 година професионалног искуства у области изградње и реновације зелених површина; - Добро познавање принципа пејзажне архитектуре и одрживог уређења зелених површина; - Познавање стандарда и пракси у области урбаног уређења и урбаног мобилијара; - Способност процене квалитета садног материјала и услова садње; - Искуство у управљању или мониторингу инфраструктурних пројеката у предметној области; - Познавање релевантних грађевинских прописа Републике Србије; - Одлично познавање енглеског језика; - Добре аналитичке, комуникационе, организационе и вештине извештавања. Пожељни услови: - Искуство у имплементацији пројеката финансираних из ЕУ и других међународних донаторских фондова; - Искуство у раду са локалним самоуправама.

Комуникација и координација током ангажмана

У обављању активности, ангажовани стручњак ће бити у сталној комуникацији са Саветницом за инфраструктуру, као и са Mенаџером програма. Такође, ангажовани стручњак ће блиско сарађивати са другим стручњацима ангажованим на истим грантовима ради размене релевантних информација, усаглашавања налаза и заједничког извештавања према пројектном тиму ЕУ ИНТЕГРА.